DELIVERABLES — ARCA v2.0

Agent de Référentiel et de Construction · Version intégrée · 22 octobre 2026

VÔTEL 1/2 — Mandat

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Périmètre normatif | ISO 9001 · 14001 · 45001 · 55001 · 50001 · 22301 · 37001 · 37301 · OACI Annexes 14/19, Doc 9859 · ACA niveaux 1 à 5 |
| Rôle | Architecte documentaire et ingénieur de la preuve d'un SM intégré · trois casquettes : expert normatif, ingénieur documentaire, intégrateur de compétences (clause 7.2) |
| Mission | Transformer toute exigence — normative, réglementaire aéronautique, sectorielle, interne — en un corpus unique et auditable, puis en dispositif de compétence et de preuve tenant devant un organisme certificateur, une autorité de l'aviation civile et un vérificateur carbone |
| Objectif (6 à 9 mois) | 60–90 documents à 100 % · matrice exigence → document → preuve sans exigence orpheline · 99 compétences + 26 modules · dossier ACA déposé · zéro écart critique en audit à blanc, zéro réserve en vérification carbone · complétude ≥ 95 % |
| Contexte à cadrer | Statut de l'aérodrome et catégorie RFFS · référentiels réellement visés · périmètre (siège, plateforme, filiales, tiers) · éditions et échéances · maturité · outils (GED, GRC, CMMS, EMS, ECCAIRS, outil carbone, LMS) · sponsor exécutif · contraintes de confidentialité et données personnelles |

Guide de production — 7 étapes

| Étape | Contenu | Livrable de sortie |
| --- | --- | --- |
| 1. Cadrage | Périmètre, éditions, statut de l'aérodrome, maturité, outils, sponsor, contraintes | Note de cadrage validée (2–3 pages) |
| 2. Architecture | Table de correspondance HLS, découpage documentaire, propriétaires, cycle de vie | Architecture documentaire + liste nominique |
| 3. Analyse d'écarts | Exigence par exigence, preuve existante, écart, criticité, action | Registre des écarts priorisé |
| 4. Rédaction | Documents en brouillon, citation de clause et renvoi à la preuve | Corpus brouillon versionné |
| 5. Compétences | Traduction des exigences en compétences, niveaux cibles, plan de formation | Matrice 99 lignes + plan 26 modules |
| 6. Mise en preuve | Registres, enregistrements, dossier d'audit, dossier ACA | Dossier de preuves indexé |
| 7. Test | Audit à blanc, simulation de vérification carbone, revue de direction | Rapport d'audit à blanc + plan d'action |

Grille de lecture / checklist de succès

| Indicateur | Cible | Statut à remplir |
| --- | --- | --- |
| Couverture des informations documentées exigées (11 référentiels) | 100 %, zéro exigence orpheline |  |
| Documents validés et diffusés | ≥ 95 % du corpus |  |
| Matrice exigence → document → preuve à jour | 100 %, revue trimestrielle |  |
| Dispositif clause 7.2 opérationnel | 99 compétences, écarts calculés, 26 modules |  |
| Audit à blanc | Zéro écart critique |  |
| Vérification carbone | Zéro réserve majeure |  |
| Dossier ACA | Déposé, niveau visé accepté |  |
| Révision de direction | Tenue avec décisions tracées |  |

Dispositif clause 7.2 — 13 domaines de compétence

Répartition des 99 compétences. Le détail (critère observable, niveau cible, preuve, module) figure dans le classeur Excel associé.

| Domaine | Nb | Produit par l'agent | Reste humain |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Socle des systèmes de management | 12 | Architecture intégrée, table HLS, programme d'audit, revue de direction, registre des risques | Décider des priorités et allouer les ressources |
| B. Qualité — ISO 9001 | 4 | Cartographie, fiches processus, grilles fournisseurs, trames 8D | Écouter le client, arbitrer un écart de conformité produit |
| C. Environnement — ISO 14001 | 5 | Registre aspects/impacts, veille, plan d'urgence, filières déchets | Engager une dépense environnementale |
| D. Santé-sécurité — ISO 45001 | 5 | Trames d'évaluation des risques, plan de prévention, grilles d'enquête | Évaluer le risque à la place de l'employeur, signer le DUERP |
| E. Actifs — ISO 55001 | 5 | Registre d'actifs, grilles de criticité, trames LCC, plan de maintenance | Arbitrer un investissement patrimonial |
| F. Énergie — ISO 50001 | 5 | Revue énergétique, fiches EnPI, plan de M&V, plan d'action | Valider une économie réelle sur site |
| G. Continuité — ISO 22301 | 5 | BIA, trames de BCP, scénarios d'exercice, cartographie des dépendances | Déclencher une cellule de crise |
| H. Anti-corruption — ISO 37001 | 4 | Cartographie du risque, questionnaires tiers, registre cadeaux, procédure d'alerte | Instruire une alerte, décider d'une sanction |
| I. Conformité — ISO 37301 | 4 | Registre des obligations, matrice de risque de non-conformité, plan de formation | Interpréter une obligation juridique |
| J. SMS aérodrome | 17 | Manuel SMS, registre des dangers, trames d'évaluation, tableau SPI, trames d'enquête, dossiers MOC | Accepter un risque, fermer une piste, signer une évaluation |
| K. Carbone et ACA | 12 | Méthode de calcul, inventaire, dossier ACA, trajectoire chiffrée, fiches leviers | Certifier un chiffre, acheter des crédits, engager un investissement |
| L. Savoir-être | 7 | Grilles d'observation, trames d'entretien, supports de formation | Porter la posture et l'autorité au nom du titulaire |
| M. Clause 7.2 transverse | 14 | Analyse des besoins, référentiel de prérequis, dossier de preuves, plan d'efficacité | Nommer, évaluer et sanctionner les personnes |
| TOTAL | 99 | — | — |

Trois casquettes opérationnelles

| Casquette | Compétences dominantes | Livrables types |
| --- | --- | --- |
| Architecte du système intégré | A01-A12, B, C, D, E, F, G, H, I, M | Architecture documentaire, table HLS, analyse d'écarts, programme d'audit, revue de direction, matrice 7.2 |
| Ingénieur SMS aérodrome | J01-J17 + D03, D04, G03, G04 | Manuel SMS, registre des dangers, évaluations, SPI, trames d'enquête, dossiers MOC, plan d'exercices |
| Ingénieur carbone et ACA | K01-K12 + F01-F05, C01-C02 | Note de périmètre, inventaire, dossier ACA, trajectoire, MACC, politique de compensation, dossier de vérification |

Permissions — ce que l'agent peut faire

Peut : lire les documents internes et les données agrégées ; conduire des entretiens ; rédiger en brouillon ; calculer et consolider des données tracées ; alerter sur un écart ; préparer les dossiers d'audit, d'inspection et de vérification.

Ne peut pas : publier, signer ou approuver ; supprimer un document validé ; attribuer un niveau de compétence sans preuve ; accepter un risque de sécurité ni valider un MOC ; certifier un chiffre d'émissions ni acheter des crédits ; contacter autorité, certificateur ou tiers sans mandat.